Rapport de Tests — API Partner VodFactory

Bayard Presse  |  29 mai 2026

# 1. Contexte

Dans le cadre du projet Groupe Bayard, des tests d'intégration ont été réalisés contre l'API Partner VodFactory afin de valider la livraison automatique de contenus depuis Iconik.

Les tests ont été effectués sur deux environnements :

- Staging : https://partner-service.staging.vodfactory.com

- Preprod : https://partner-service-develop.preprod.otto.vodfactory.com

# 2. Endpoint POST /api/persons

La création de personnes fonctionne correctement sur les deux environnements.

| Champ | Type | Staging | Preprod | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| external_id | string | ✓ OK | ✓ OK | Requis |
| name | string | ✓ OK | ✓ OK | Requis si firstname/lastname absents |
| firstname | string | ✓ OK | ✓ OK |  |
| lastname | string | ✓ OK | ✓ OK |  |
| gender | string | ✓ OK | ✓ OK | male ou female |
| birth_date | date | ✓ OK | ✓ OK | Format YYYY-MM-DD |
| image | string | ✓ OK | ✓ OK | URL de l'image |
| identifiers | object | ✓ OK | ✓ OK | imdb, tmdb... |

# 3. Endpoint POST /api/contents

La création de contenus a été validée avec le payload suivant. La majorité des champs fonctionnent correctement.

| Champ | Type | Staging | Preprod | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| external_id | string | ✓ OK | ✓ OK | OK sur les deux environnements |
| type | string | ✓ OK | ✓ OK | program, series, movie... |
| title | string | ✓ OK | ✓ OK |  |
| original_title | string | ✓ OK | ✓ OK |  |
| genres | array | ✓ OK | ✓ OK | Tableau de codes genres |
| countries | array | ✓ OK | ✓ OK | Codes ISO 3166-3 (ex: FRA) |
| rating | integer | ✓ OK | ✓ OK | Entier, pas string |
| duration | integer | ✓ OK | ✓ OK | En secondes |
| video_quality | string | ✓ OK | ✓ OK | UHD, HD ou SD |
| release_date | date | ✓ OK | ✓ OK | Format YYYY-MM-DD |
| original_language | string | ✓ OK | ✓ OK | Code langue ex: fr-FR |
| owner | string | ✓ OK | ✓ OK |  |
| synopsis | string | ✓ OK | ✓ OK |  |
| short_synopsis | string | ✓ OK | ✓ OK |  |
| identifiers | object | ✗ KO | ✗ KO | Bug : accepté mais retourné vide sur les 2 env. |
| persons | array | ✓ OK | ✓ OK | [{external_id, job}] — personnes créées au préalable |
| images | object | ✓ OK | ✓ OK | images.amazon.{box_art, cover_art, hero_art, poster_art} |
| availabilities | object | ✗ KO | ✗ KO | Bug serveur 500 sur Staging et Preprod (AvailabilityResource.php) |

# 4. Payload validé

Exemple de payload complet fonctionnel (hors availabilities) :

{   "external_id": "asset-uuid",   "type": "program",   "title": "Pattern Multitracks",   "original_title": "Pattern Multitracks",   "genres": ["av_genre_drama"],   "countries": ["FRA"],   "rating": 0,   "duration": 66,   "video_quality": "HD",   "release_date": "2024-06-15",   "original_language": "fr-FR",   "owner": "Bayard",   "synopsis": "Un documentaire sur les techniques...",   "short_synopsis": "Documentaire sur les techniques.",   "identifiers": { "isan": "0004-903B-0000-Y-0000-0000-9" },   "persons": [     { "external_id": "jean-dupont", "job": "director" }   ],   "images": {     "amazon": {       "box_art": "https://...",       "cover_art": "https://...",       "hero_art": "https://...",       "poster_art": "https://..."     }   } }

# 5. Bugs identifiés

Les problèmes suivants ont été identifiés et nécessitent une correction côté VodFactory :

| Endpoint | Champ | Env. | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /contents | availabilities | Staging + Preprod | 500 — AvailabilityResource.php:25 — Call to a member function __toString() on null. starts_at est requis mais cause un crash serveur. |
| PUT /contents/:id/availabilities | id | Staging + Preprod | L'endpoint attend un entier (ID interne DB) mais seul l'external_id est exposé dans l'API. L'ID interne n'est pas accessible. |
| POST/PATCH /contents | identifiers | Staging + Preprod | Le champ identifiers (isan, imdb...) est accepté sans erreur mais retourné vide dans la réponse et dans les GET suivants. |

# 6. Recommandations

- Corriger le bug AvailabilityResource.php:25 pour permettre la création de contenus avec des disponibilités.

- Exposer l'ID interne des contenus dans les réponses API pour permettre l'utilisation de l'endpoint PUT /contents/:id/availabilities.

- Corriger la persistance du champ identifiers (isan, imdb...) qui est accepté mais retourné vide.

- Aligner la documentation Postman avec le comportement réel de l'API (countries et genres doivent être des tableaux, pas des strings).